智慧中医医院试点项目-中医临床科研型

项目需求

# 一、项目概述（限2000字以内）

（一）项目名称

天津中医药大学第二附属医院智慧中医医院（中医临床科研型）试点建设项目

（二）项目建设目标、内容、建设期

1.建设目标

本项目将构建覆盖"临床-科研-转化"全链条的智能化支撑体系。

重点包括：

- 构建高质量中医数据集，建成覆盖2-3个以上优势病种的高质量数据集，实现四诊信息、治法方药等核心字段标准化采集与治理（标准化覆盖率≥95%，完整率≥95%），夯实科研数据基础。

- 深化智能技术融合应用，部署中医证候挖掘、名医经验建模等AI系统，升数据处理效率50%，证候识别准确率≥85%，赋能科研范式变革。

- 推动临床科研一体化，打通诊疗与科研数据链路，支撑国家级项目攻关，促进院内制剂向新药转化，形成"研-医-产"良性循环。

- 构建安全可控数据治理体系，通过等保三级认证，实施数据全生命周期安全管控，确保敏感数据安全可控。

- 推进智慧医疗分级评价，以电子病历五级为目标，实现全院系统互联互通与数据整合共享，支撑医联体业务协同。

最终建成中医药真实世界研究示范平台，提升中医循证研究能力，形成可推广的中医药数字化研究范式。

2.建设内容

（1）科研管理平台

包括科研项目管理、科研经费管理、科研成果管理、科研绩效管理、科研专家库管理、科研设备管理等功能，实现项目全周期数字化管理；

（2）临床科研一体化平台

包括临床数据采集、临床数据预处理、临床数据分析等功能，打通诊疗-科研数据链路；

（3）专病库平台

建设2个中医优势病种数据库，包括资源概览、研究对象检索、数据管理、专病研究分析等功能；

（4）智能随访平台

支持多模式患者追踪管理，包括随访管理、患者管理、患者随访等功能；

（5）伦理审查平台

伦理委员会日常管理、申办方管理、研究者管理、项目文件在线申请与提交，电子审评管理及项目资料线上备案等相关工作的电子化管理；

（6）药物临床试验平台

建立药物临床试验平台，满足覆盖药物临床试验全流程管理需求，包括项目立项、临床试验过程管理、临床试验经费管理、临床试验药品管理、研究者管理；

（7）生物样本库

完善人类遗传资源采集、保藏的全生命周期信息记录，与诊疗信息的互联互通、统计筛选，并保障信息安全不被泄露。提升数据安全保障措施。

（8）高质量数据集

构建覆盖优势病种的高质量数据集，达到精准采集、规范标注、多维质量评价、安全合规管控、持续闭环优化，构建高质量数据集核心功能体系。

（9）基于人工智能的名中医数字智能体

基于AI的名中医数字智能体，融合大语言模型与辨证思维，通过学习海量医案与名医经验，能模拟望闻问切，实现智能辨证、精准开方与交互问答，助力经验传承与临床辅助。

（10）智慧医疗分级评价综合提升模块

以智慧医疗分级评价（电子病历五级）为目标，构建全院统一数据管理平台，实现跨系统互联互通与闭环管理，强化临床决策支持(CDSS)，提升医疗质量与安全。

（11）数据要素价值体系建设

构建中医药数据“采-治-用-营”全周期管理体系，推动数据资源向资产转化。通过高质量专病库、多模态融合、AI工具开发及安全流通机制，释放数据价值，支撑科研与产业化应用。

（12）数据资产化体系要素建设

建立覆盖数据确权、估值、流通与增值的全生命周期管理体系。通过运营平台与价值转化机制，探索数据服务与市场化收益，推动医院向数据价值创造者转型。

（13）数据流通与应用机制建设

构建安全可控的数据流通生态，依托隐私计算与标准化API实现跨机构“可用不可见”协作。通过场景驱动服务与全流程合规保障，赋能科研与临床转化。

（14）人才培养机制建设

构建“医教研产”四位一体人才培养体系，通过平台工具、AI传承、数字化跟师及成果转化，培养临床科研复合型人才与创新型学科带头人

（15）互联网中医医院服务平台建设

构建线上线下一体化互联网中医医院服务平台，提供在线复诊、电子处方、医保支付、药品配送及健康管理全流程服务，推动优质中医药资源下沉，提升便民服务可及性。

（16）智能化运维与安全防护体系建设

建立覆盖基础设施、应用及数据的统一运维监控与安全防护体系，实现等保三级合规与常态化攻防演练，保障系统高可用性与数据全生命周期安全可控。

（17）数据安全相关规范化建设

遵循《数据安全法》《个人信息保护法》，建立医疗数据四级分类分级体系，实施加密、访问控制、审计与安全销毁等差异化保护措施，确保数据全生命周期安全合规。

3.建设期

2025年10月—2027年12月

（三）项目预算

400万元。

# 二、需求

# 各个平台的业务系统主要评价内容

| 业务类别 | 业务项目 | 序号 | 主要评价内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科研管理平台 | 科研项目管理 | 1.1.1 | 支持中医类科研项目的管理，包括项目通知、项目申报、项目申报审核、在研项目管理、项目变更管理、项目检查管理、项目结题管理、合同管理等功能。 |
|  | 科研经费管理 | 1.2.1 | 支持中医类科研课题的经费预算和执行管理，包括预算填报、预算调整、经费报销在线审批、票据及文件在线上传、科研经费执行分析等功能。 |
|  | 科研成果管理 | 1.3.1 | 支持中医类科研课题的科研成果管理，包括科研成果（如专利、科研奖项、论文、论著、其他成果等）在线登记、审批管理等功能。 |
|  | 科研绩效管理 | 1.4.1 | 支持中医类科研课题的绩效管理，包括考核方案制定、在线考核和考核数据统计分析等功能。 |
|  | 科研专家库管理 | 1.5.1 | 支持中医医院科研专家综合管理，包括专家类别管理、专家信息管理等功能。 |
|  | 科研设备管理 | 1.6.1 | 支持中医医院科研设备综合管理，包括设备类别管理、设备信息管理等功能。 |
| 临床科研一体化平台 | 临床数据采集 | 2.1.1 | 支持临床数据采集，采集内容包括患者基本信息、诊疗数据（如主诉、现病史、既往史、过敏史等一般信息，中医四诊信息，中医诊断、西医诊断，药物与非药物治疗方案，检查检验结果，中医特色量表等）和医疗机构外部数据。 |
|  | 临床数据预处理 | 2.2.1 | 支持对临床科研数据清理，如处理缺失数据、重复数据和异常数据等；支持对临床科研数据转化，如自然语言处理、衍生变量计算等。 |
|  | 临床数据分析 | 2.3.1 | 支持统计分析功能，统计分析方法如描述性分析、主次要指标的参数估计和假设检验、协变量筛选、各类回归模型、倾向性评分、疾病风险评分等。 |
|  |  | 2.3.2 | 支持数据挖掘功能，如针对真实世界大数据和中医舌苔、脉象及其他生物特征信息的数据挖掘，针对中医处方或证候等分类分析，集合名老中医主观经验建模的数据挖掘等。 |
| 临床科研专病库 | 资源概览 | 3.1.1 | 支持专病库数据资源整体情况概览功能，如数据资源构成统计、文档类型统计和变量分布等概览。 |
|  | 研究对象检索 | 3.2.1 | 支持研究对象检索，如根据中医专病诊断的多种条件联合检索，根据关键字模糊检索等功能；支持研究对象人群检索结果可视化展示，如按照患者分布、疾病诊断分布和中医证型词云等方式展示检索结果。 |
|  | 数据管理 | 3.3.1 | 支持数据质控，包括数据完整度、规范性和原始数据溯源等。 |
|  | 专病研究分析 | 3.4.1 | 支持专病库多病种的中医特征变量研究分析，如研究人群分析、研究建模和影响因素分析等。 |
| 临床科研随访 | 随访管理 | 4.1.1 | 支持科研随访路径管理、任务管理、量表管理。 |
|  | 患者管理 | 4.2.1 | 提供科研随访患者管理、随访患者组管理、患者标签管理功能。 |
|  | 患者随访 | 4.3.1 | 支持科研随访工作页，如查看患者基本信息、就诊信息、中医四诊、检查检验信息、随访量表等。 |
| 项目伦理审查 | 研究项目管理 | 5.1.1 | 支持中医类研究项目管理，包括研究项目信息管理、研究项目审查进度查询等功能。 |
|  | 申请/报告管理 | 5.2.1 | 支持中医类研究项目伦理申请/报告流程管理。 |
|  | 伦理审查流程 | 5.3.1 | 支持中医类研究项目伦理审查流程管理，包括项目受理、项目处理、项目审查、审查决定、文件存档等。 |
| 临床药物试验 | 试验项目管理 | 6.1.1 | 支持中医临床药物试验项目管理，包括试验项目信息管理、试验药物信息管理和研究者信息管理等功能。 |
|  | 受试者管理 | 6.2.1 | 支持受试者管理，包括试验电子病历书写、电子处方和检查检验申请单开具、中医问诊和体格检查的数据采集和管理、受试者历史就诊信息浏览等。 |
|  | 研究者试验方案管理 | 6.3.1 | 支持研究者中医类临床药物试验方案全流程管理，包括试验方案维护、访视计划管理、试验设备管理、入组组别维护、试验成员管理、试验文件管理等。 |
|  | 不良事件管理 | 6.4.1 | 具备不良事件报告管理、试验方案违背登记功能。 |
|  | 试验药物管理 | 6.5.1 | 支持中医临床药物试验管理，包括试验药物库存管理、处方发药和药品回收等功能。 |
| 生物样本库 | 生物样本信息管理 | 7.1.1 | 支持生物样本信息管理，包括生物样本条码标识、患者信息查阅、患者诊疗信息查阅等。 |
|  | 生物样本库存管理 | 7.2.1 | 支持生物样本库存管理，包括冻存样本信息查询、冻存存储信息查询、生物样本存储方案管理、标本出入库审批、冰箱/液氮罐结构图形化展示等功能。 |

# 三、建设内容

# （一）建设目标

围绕中医药现代化发展需求，以建设"国内一流、中医特色鲜明"的临床科研型智慧中医院为目标，构建覆盖"临床-科研-转化"全链条的智能化支撑体系。重点打造中医药真实世界研究示范平台，提升中医循证医学研究能力，推动特色疗法与新药研发，形成可推广的中医药数字化研究范式。

（1）构建高质量中医数据集，夯实科研创新数据基础

建成覆盖中医骨伤、泛血管病、糖尿病、呼吸等至少3个中医优势病种的高质量数据集，实现中医四诊信息（舌象、脉象、症状体征）、治法方药、疗效评价等核心科研字段的标准化采集与系统化治理，字段标准化覆盖率≥95%，数据完整率≥95%，数据质控合格率≥98%。形成覆盖数据采集、清洗、标注、质控、溯源的全流程治理体系，全面支撑中医药临床疗效评价、作用机制研究和真实世界研究，为中医药循证研究提供高质量、高可靠性的数据资源底座。

（2）深化智能技术融合应用，赋能中医药科研范式变革

部署中医证候智能挖掘、处方规律分析、名老中医经验建模等AI辅助系统，集成自然语言处理、知识图谱、机器学习等先进技术，实现多模态科研数据的自动化清洗、智能化标注与深度挖掘，数据处理效率提升50%，证候识别准确率≥85%，方药推荐符合率≥90%。构建“数据驱动+知识引导”的中医药科研新范式，显著提升科研创新效能，支撑高水平学术成果产出和国家重点研发计划项目申报。

（3）推动临床科研一体化，促进研究成果向临床转化

建立“临床问题-科研探索-产品研发-临床应用”的协同创新机制，打通诊疗数据与科研数据链路，支撑≥2项国家级科研项目攻关，产出中医临床路径或诊疗标准≥1项，实现3-5项院内制剂向新药转化。建设科研成果转化平台，促进中医药特色疗法、特色方药的临床推广与应用，形成“研-医-产”良性循环的发展格局，显著提升中医药服务能力和临床疗效。

（4）构建安全可控数据治理体系，保障数据全生命周期安全

通过网络安全等级保护三级认证和商用密码应用安全性评估，建立覆盖数据采集、传输、存储、使用、销毁的全生命周期安全管控体系。实施医疗数据四级分类分级管理，采用加密传输（TLS 1.3）、加密存储（AES-256）、隐私计算、数据脱敏等技术手段，确保敏感数据安全可控。建立数据安全审计与监控机制，实现数据访问行为100%留痕可溯，安全事件响应时间≤30分钟，全面保障数据安全和患者隐私。

（5）推进智慧医疗分级评价，提升医院信息互联互通水平

以通过《电子病历系统应用水平分级评价》五级为目标，构建全院统一的临床数据管理中心，实现HIS、EMR、LIS、PACS等系统的无缝对接与数据整合共享，医嘱、检查、检验、用药等核心业务系统数据共享度≥90%。持续深化医疗信息互联互通标准化成熟度建设，在通过四级甲等基础上，全面提升数据集标准化、共享文档规范化、技术架构适配性水平，实现跨机构、跨区域医疗健康信息互联互通，支撑医联体内业务协同和分级诊疗实施。

（二）总体框架

本项目构建"1+3+10+3"总计17个功能点的智能化建设框架体系：1个数据中心（集成临床、科研、管理全量数据）,3大支撑体系（标准规范体系、信息安全体系、运维保障体系）,10大核心平台，2大资产类建设（数据要素，数据资产化）：
    1.科研管理平台

包括科研项目管理、科研经费管理、科研成果管理、科研绩效管理、科研专家库管理、科研设备管理等功能，实现项目全周期数字化管理；
    2.临床科研一体化平台

包括临床数据采集、临床数据预处理、临床数据分析等功能，打通诊疗-科研数据链路；
    3.专病库平台

建设2个中医优势病种数据库，包括资源概览、研究对象检索、数据管理、专病研究分析等功能；
    4.智能随访平台

支持多模式患者追踪管理，包括随访管理、患者管理、患者随访等功能；
    5.伦理审查平台

伦理委员会日常管理、申办方管理、研究者管理、项目文件在线申请与提交，电子审评管理及项目资料线上备案等相关工作的电子化管理；
    6.药物临床试验平台

建立药物临床试验平台，满足覆盖药物临床试验全流程管理需求，包括项目立项、临床试验过程管理、临床试验经费管理、临床试验药品管理、研究者管理；
    7.生物样本库

完善人类遗传资源采集、保藏的全生命周期信息记录，与诊疗信息的互联互通、统计筛选，并保障信息安全不被泄露。提升数据安全保障措施。

8.高质量数据集

构建覆盖优势病种的高质量数据集，达到精准采集、规范标注、多维质量评价、安全合规管控、持续闭环优化，构建高质量数据集核心功能体系。

9.基于人工智能的名中医数字智能体

基于AI的名中医数字智能体，融合大语言模型与辨证思维，通过学习海量医案与名医经验，能模拟望闻问切，实现智能辨证、精准开方与交互问答，助力经验传承与临床辅助。

10.智慧医疗分级评价综合提升模块

以智慧医疗分级评价（电子病历五级）为目标，构建全院统一数据管理平台，实现跨系统互联互通与闭环管理，强化临床决策支持(CDSS)，提升医疗质量与安全。

11. 数据要素价值体系建设​

构建中医药数据“采-治-用-营”全周期管理体系，推动数据资源向资产转化。通过高质量专病库、多模态融合、AI工具开发及安全流通机制，释放数据价值，支撑科研与产业化应用。

​12. 数据资产化体系要素建设​

建立覆盖数据确权、估值、流通与增值的全生命周期管理体系。通过运营平台与价值转化机制，探索数据服务与市场化收益，推动医院向数据价值创造者转型。

​13. 数据流通与应用机制建设​

构建安全可控的数据流通生态，依托隐私计算与标准化API实现跨机构“可用不可见”协作。通过场景驱动服务与全流程合规保障，赋能科研与临床转化。

​14. 人才培养机制​

构建“医教研产”四位一体人才培养体系，通过平台工具、AI传承、数字化跟师及成果转化，培养临床科研复合型人才与创新型学科带头人

15. 互联网中医医院服务平台建设

构建线上线下一体化互联网中医医院服务平台，提供在线复诊、电子处方、医保支付、药品配送及健康管理全流程服务，推动优质中医药资源下沉，提升便民服务可及性。

16. 智能化运维与安全防护体系建设

建立覆盖基础设施、应用及数据的统一运维监控与安全防护体系，实现等保三级合规与常态化攻防演练，保障系统高可用性与数据全生命周期安全可控。

17.数据安全相关规范化建设

遵循《数据安全法》《个人信息保护法》，建立医疗数据四级分类分级体系，实施加密、访问控制、审计与安全销毁等差异化保护措施，确保数据全生命周期安全合规。